## 内蒙古大地云天化工有限公司

## 100Kt/a(85% H3PO4)湿法磷酸精制项目

## 工程造价咨询服务

询价文件

询价编号：DDYT-05-2112-030

招   标   人：内蒙古大地云天化工有限公司

2021年12月

投标价（唱标）一览表

项目名称：内蒙古大地云天化工有限公司100Kt/a(85% H3PO4)湿法磷酸精制项目工程造价咨询服务工程

询价编号：DDYT-05-2112-030

| 投标单位 | 项目名称 | 投标暂估总价（万元） | 服务周期 | 服务质量承诺 | 投标保证金提交形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （保留两位小数） |  |  |  |  |
| 投标暂估总价（大写）： （注：大写、小写描述应保持一致） 其中税率为6 % 投标声明（如果没有请写“无”）： |
| 投标人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人签字： |
| 备注：投标人应将此投标价（唱标）一览表放在投标书封面后第一页并单独密封单独提交一份。 |

目    录

第一章 询价公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（综合评估法）	26

第四章 合同条款与格式	32

第五章 工作范围及要求	47

第六章 投标文件相关格式	53

# 询价公告

现就内蒙古大地云天化工有限公司工程造价咨询服务工作进行询价,欢迎具有相应资格的投标单位参加投标，现将有关事宜公告如下：

一、项目情况：

1、项目名称：内蒙古大地云天化工有限公司100Kt/a(85% H3PO4)湿法磷酸精制项目工程造价咨询服务工程

2、询价人编号：DDYT-05-2112-030

3、项目地点：赤峰市资源型城市转型开发试验区

4、建设项目概况：

内蒙古大地云天化工有限公司是云天化股份有限公司持股40%，北京大地远通（集团）有限公司持股40%，云南沃加农业发展有限公司持股20%组建的股份有限公司。现已建成30万吨/年磷酸装置及配套磷石膏堆场（经技改扩能至45万吨/年）、1×60万吨/年缓控释肥装置（经技改扩能至75万吨/年），配套建设3×75t/h燃煤锅炉（配套建设1台12MW背压发电机组）、1×25万吨/年NPK装置、铁路专用线公用及辅助工程；一期办公、生活设施等。

2010年原云天化国际化工股份有限公司引进四川大学和中化重庆涪陵化工有限公司合作开发的净化磷酸生产技术，在原三环分公司（现海口磷业）建成一套 100kt/a 湿法磷酸精制装置，并顺利投产。该技术在近十年的生产运行中不断优化改进，解决了工艺、设备、生产操作等方面存在的问题，目前装置工艺技术已成熟可靠，创造了较好的经济效益。根据公司的发展规划，并结合后续市场需求，现在内蒙古大地云天化工有限公司决定投资建设一套100kt/a（85%H3PO4） 湿法磷酸精制装置。

本次为100Kt/a(85% H3PO4)湿法磷酸精制项目工程造价咨询服务。

5、资金来源：企业自筹及银行贷款已到位

二、询价内容、询价范围及询价要求：

1、询价内容及询价范围：

造价咨询范围包括：

100Kt/a(85% H3PO4)湿法磷酸精制项目工程全过程造价咨询服务，其中施工过程包括但不限于如下工序：原料磷酸预处理工序、磷酸萃取净化工序、75% H3PO4磷酸浓缩工序、75% H3PO4磷酸深脱氟工序、85% H3PO4磷酸浓缩工序、85% H3PO4磷酸深脱色工序、臭氧曝气脱氯工序、萃余稀酸浓缩等工序。另需包含磷酸罐区、新建循环水站、工艺外管及管廊架，供配电、仪表、自控系统、安全消防职卫等设施、其他辅助设施等。本工程建设方式采用EPC总承包模式。

在建设过程中，询价人有权根据工程项目的情况调整工作范围。

造价咨询内容包括：

- 对投标（询价）文件中商务部分进行评审，核对投标人工程量是否准确，经核对后的工程量误差在5%以内，避免重大漏项；审核投标人报价是否合理，参加评标过程中的清标工作并对清标结果负责；本项工程不编制工程量清单和标底。

（2） 施工阶段全过程跟踪造价控制咨询服务包括经济签证、材料询价、材料计划审查、工程进度款报表审查等。

（3）工程结算审核（包括工程结算、业主供应的设备材料及备品备件领用审查等），出具工程结算审定报告；

（4）配合二审并一次性通过，二审后误差率在3%以内，如咨询人二次审核单个合同误差超过3%，超出部分按十倍的赔偿金赔付委托人，情节严重者追究其刑事责任。

（5）业主委托的其他工程造价服务。

2、服务周期：合同签订生效至咨询服务全部完成。

3、质量标准：工程造价咨询服务及成果文件质量应符合国家及行业工程计价的有关规定、标准、规范的要求并满足询价人招标要求。

三、资格审查方式：资格后审。

# 四、投标人的资格要求：

# 1、本次询价要求投标人须具备：

# 1.1、投标人须在中华人民共和国境内注册，且具有独立法人资格；

# 1.2、投标人业绩要求：近三年（2018年以后（含2018年））具有3个及以上石油化工概预算审查咨询业绩；

# 1.3、拟派项目负责人须具有国家注册造价工程师资格且在投标单位执业，并从事化工行业工程造价工作10年以上；

# 1.4、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（附投标人“信用中国”网站下载页面复印件加盖公章）。

# 2、本项目不接受联合体投标。

# 五、询价公告发布媒体：

内蒙古大地云天化工有限公司100Kt/a(85% H3PO4)湿法磷酸精制项目工程造价咨询服务工程在内蒙古大地云天化工有限公司官网（http://www.ddyth.com/）发布了有关该项目的询价信息，未授权任何公司及个人转载相关信息。在此，我公司郑重提醒各投标人注意：与该项目相关询价事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

# 六、时间、地点：

1.投标地点和截止时间：投标书必须在2022年01月10日上午9:30时前送达内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司行政楼3楼二会议室）。

2 .开标时间和地点：将于2022年01月10日上午9:30时在 内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司行政办公楼3楼二会议室）。

5.投标人应提交壹拾万元人民币作为投标保证金，投标保证金应采用询价人接受的形式。

七．投标文件的递交：投标文件须密封后于开标当日投标截止时间前递至开标地点。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

八、联系方式：

1.询价人：内蒙古大地云天化工有限公司

联系地址：内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司3楼工程部

联系人：罗艳玲      17547612206

联系电话：0476-5922029  传真： 0476-5922000

邮箱：ddytzb@126.com

单位名称：内蒙古大地云天化工有限公司，纳税人识别号：9115040309937591X9

地址：内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区

开户行：中国银行元宝山区支行营业部

收款账号150850904664

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 询价人 | 询价人：内蒙古大地云天化工有限公司 地 址：赤峰市资源型城市转型开发试验区 联 系 人：罗艳玲 联系电话：0476-5922029 |
| 2 | 1.1.4 | 项目名称 | 内蒙古大地云天化工有限公司100Kt/a(85% H3PO4)湿法磷酸精制项目工程造价咨询服务 |
| 3 | 1.1.5 | 项目地点 | 赤峰市资源型城市转型开发试验区 |
| 4 | 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹及银行贷款 |
| 5 | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 1.3.1 | 询价范围及内容 | 内蒙古大地云天化工有限公司100Kt/a(85% H3PO4)湿法磷酸精制项目工程造价咨询服务 造价咨询范围包括： 100Kt/a(85% H3PO4)湿法磷酸精制项目工程全过程造价咨询服务，其中施工过程包括但不限于如下工序：原料磷酸预处理工序、磷酸萃取净化工序、75% H3PO4磷酸浓缩工序、75% H3PO4磷酸深脱氟工序、85% H3PO4磷酸浓缩工序、85% H3PO4磷酸深脱色工序、臭氧曝气脱氯工序、萃余稀酸浓缩等工序。另需包含磷酸罐区、新建循环水站、工艺外管及管廊架，供配电、仪表、自控系统、安全消防职卫等设施、其他辅助设施等。 本工程建设方式采用EPC总承包模式。在建设过程中，询价人有权根据工程项目的情况调整工作范围。 造价咨询内容包括： 对投标（询价）文件中商务部分进行评审，核对投标人工程量是否准确，经核对后的工程量误差在5%以内，避免重大漏项；审核投标人报价是否合理，参加评标过程中的清标工作并对清标结果负责；本项工程不编制工程量清单和标底。 （2） 施工阶段全过程跟踪造价控制咨询服务包括经济签证、材料询价、材料计划审查、工程进度款报表审查等； （3）工程结算审核（包括工程结算、业主供应的设备材料及备品备件领用审查等），出具工程结算审定报告； （4）配合二审并一次性通过，二审后误差率在3%以内，如咨询人二次审核单个合同误差超过3%，超出部分按十倍的赔偿金赔付委托人，情节严重者追究其刑事责任。 （5）业主委托的其他工程造价服务。 |
| 7 | 1.3.2 | 服务周期 | 合同签订生效至咨询服务全部完成。 |
| 8 | 1.3.3 | 质量标准 | 工程造价咨询服务及成果文件质量应符合国家及行业工程计价的有关规定、标准、规范的要求并满足询价人招标要求。 |
| 9 | 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1.1、投标人须在中华人民共和国境内注册，且具有独立法人资格； 1.2、投标人业绩要求：近三年（2018年以后（含2018年））投标人具有3个及以上石油化工概预算审查咨询业绩； 1.3、拟派项目负责人须具有国家注册造价工程师资格且在投标单位执业，并从事化工行业工程造价工作10年以上； 1.4、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（附投标人“信用中国”网站下载页面复印件加盖公章）。 |
| 10 | 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □ 接受，应满足下列要求：应符合投标人须知1.4.2项要求 |
| 11 | 1.9 | 踏勘现场 | √不组织，投标人可自行踏勘 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 12 | 1.11 | 分包 | √不允许 |
| 13 | 1.12 | 偏离 | √不允许 |
| 14 | 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022年01月10日9时30分（北京时间，下同） |
| 15 | 2.2.3 | 投标人确认收到询价文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内（以发出时间为准） |
| 16 | 2.3.2 | 投标人确认收到询价文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内（以发出时间为准） |
| 17 | 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人可根据情况附加其认为需要的其它资料 |
| 18 | 3.3 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 19 | 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：电汇（投标保证金必须在汇款单上写 （询价编号）保证金字样）。 投标保证金的金额：壹拾万元人民币。 电汇方式以到达指定账户为准，电汇底单即为有效凭证。以现金形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出，并要求开标前交到内蒙古大地云天化工有限公司。无论以何种形式递交的投标保证金均以转账形式退回。（中标人与询价人合同签订后五日内退还中标单位和落标单位的投标保证金。） 投标保证金有效期与投标有效期一致。 单位名称：内蒙古大地云天化工有限公司 纳税人识别号：9115040309937591X9 地址：内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区 开户行：中国银行元宝山区支行营业部 收款账号150850904664 |
| 20 | 3.5.2 | 近年财务状况 | 2018年度~2020年度 |
| 21 | 3.5.3 | 近年完成项目的年份要求 | 见评标办法 |
| 22 | 3.5.4 | 近年完成的诉讼及仲裁情况 | 3年，指2018年01月01日起至今 |
| 23 | 3.6 | 是否允许投备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 24 | 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 见投标人须知附录一 |
| 25 | 3.7.4 | 投标文件正副本份数 | 正本1份 副本_3份，并附电子版本 1 份（U盘），密封后须写明项目名称、项目编号、投标人名称及投标日期，并在盘上做标识。 |
| 26 | 3.7.5 | 装订要求 | 正本与副本应分别装订成册。采用胶装方式装订，不得采用豪华硬封皮，装订应牢固、不宜拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 27 | 4.1.2 | 封套上写明 | 内蒙古大地云天化工有限公司100Kt/a(85% H3PO4)湿法磷酸精制项目工程造价咨询服务 询价编号：DDYT-05-2112-030 投标人名称及地址： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启 |
| 28 | 4.2 | 递交投标文件要求 | 投标人须注意：各投标人授权代表须持法定代表人授权委托书原件（应与其投标文件正本中所附法定代表人授权委托书原件相同）及被授权人身份证原件至投标文件递交地点递交投标文件，在“投标文件接收登记表”上签字；投标人法定代表人至投标文件递交地点递交投标文件的，仅须出示其身份证原件即可，并在“投标文件接收登记表”上签字。 |
| 29 | 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司行政办公楼3楼二会议室 |
| 30 | 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 31 | 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 投标人须注意：开标仪式结束后，各投标人法定代表人或其授权代表须持本人身份证原件至开验标席对唱标内容进行核对并在“开标记录表”上签字确认。 |
| 32 | 5.2 | 开标程序 | 投标文件密封情况检查：由投标人代表与监督人代表同时检查投标文件密封情况； 开标顺序：按投标截止时间前递交投标文件的顺序。 |
| 33 | 7.4 | 履约担保 | 本项目不适用 |
| 34 | 10.2 | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | □不要求 √要求，投标人需提供1套完整的电子版投标文件，该电子版投标文件的文本部分应该是Word格式，价格表格部分应该为Excel格式。 投标文件电子版形式：U盘形式存储，不予退还。 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标单位公章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 电子版投标文件，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。 |
|  | 10.3 | 唱标函的递交 | 1、投标文件须均按下列要求提供：正本壹份、副本叁份、电子投标文件壹份（u盘）。 2、投标价（唱标）一览表除编制于投标文件中外，还应单独密封一份于一个密封袋内，随同投标文件在投标截止时间前一起递交。如上述单独密封提交的供唱标使用的投标价（唱标）一览表投标报价金额与投标文件正本中相应金额不一致的，以单独密封的投标函金额为准。投标报价大小写金额不一致时，以大写金额为准。有单独密封提交的有效调价函的，以最终有效调价函大写投标金额为准。 3、投标人若有调价函则应遵循如下规定：①调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，且该调价函应由投标单位法定代表人或其委托代理人签署；②调价函必须附有价格调整办法及调整后相对应的详细预算书；价格调整办法及调整后相对应的详细预算书必须与调价函装订在一起，单独密封于一个密封袋内，并明确注明“调价函”后，在投标截止时间前提交至开标地点。若投标人提交的调价函中未附相应的价格调整办法及说明，或调价函未在投标截止时间前单独密封提交，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或调价函有附加条件，则该投标人的投标将被否决。 |
|  | 10.4 | 中标价的确定 | 中标人投标费率即为中标费率。 |
|  | 10.6 | 签订合同 | 询价人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据询价文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向询价人提出附加条件，询价人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给询价人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
|  | 10.7 | 投标人的重大变化告知义务 | 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面通知询价人。投标人不再具备询价文件规定的资格条件或者影响询价公正性的，其投标或中标无效。 |
|  | 10.9 | 履约保证金 | 履约保证金：合同总价的5% |
|  | 10.10 | 评标办法 | 本次询价采用综合评估法 |

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行公开询价。

1.1.2 本询价项目询价人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本询价项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本询价项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本询价项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标内容、服务周期和质量标准

1.3.1 本次询价内容及范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的服务周期：见投标人须知前附表。

1.3.3本项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人资格：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按询价文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为询价人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或设计单位或招标代理机构或施工单位同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或设计单位或招标代理机构或施工单位相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或设计单位或招标代理机构或施工单位相互任职或工作的；

（9）与询价人、本工程项目的施工单位、设计单位、监理单位、其他第三方服务单位等参建单位及沿线政府部门等存在行政隶属关系或直接利益关系的；

（10）被责令停业的；

（11）被暂停或取消投标资格的；

（12）财产被接管或冻结的；

（13）在最近五年内有骗取中标或严重违约或重大服务质量问题的；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与询价及投标活动的各方应对询价文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与询价及投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，询价人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除询价人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 询价人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，询价人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，询价人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达询价人，以便询价人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，询价人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买询价文件的投标人。该澄清内容为询价文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离询价文件某些要求的，偏离应当符合询价文件规定的偏离范围和幅度。

2. 询价文件

2.1 询价文件的组成

本询价文件包括：

（1）询价公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工作范围及要求；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。

2.2 询价文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向询价人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求询价人对询价文件予以澄清。

2.2.2 询价文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前以书面形式发给所有购买询价文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知询价人，确认已收到该澄清。

2.3 询价文件的修改

2.3.1 在投标截止时间5日前，询价人可以书面形式修改询价文件，并通知所有已购买询价文件的投标人。如果修改询价文件的时间距投标截止时间不足5日，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知询价人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

商务部分

（1）法定代表人证明

（2）法定代表人授权委托书

（3）投标函

（4）投标价（唱标）一览表

（5）投标申请人声明

（6）廉洁投标承诺书

（7）商务条款偏离表

（8）投标保证金

（9）投标人认为需要说明的其它内容。

技术部分（包括但不限于以下内容）

（1）咨询服务工作方案

（2）人员配备、设备配置

（3）分工与职责

（4）规章制度

（5）工作流程及工作内容

（6）分阶段详细的工作计划、工作方式

（7）保证服务质量的对策和措施

（8）保证服务进度的对策和措施

（9）廉洁自律措施

（10）记录和报告格式

（11）工作要求和有利于询价人的合理化建议

（12）本项目的重点和难点分析

（13）其他（投标人认为有必要提供的文件）

资格部分

（1）投标人基本情况表

（2）近三年每年的财务状况表

（3）业绩证明资料

（4）项目管理机构

（5）近三年有无诉讼情况

（6）其它有关说明投标人和项目竞争优势的证明资料。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写费率和人民币价格清单。

3.2.2投标费率和价格应涵盖本次招标咨询服务“工作范围及要求”，包括投标人完成本询价项目咨询服务的全部费用和应缴纳的所有税金，包括但不限于咨询人员服务费（包括：工资、现场补贴、探亲费、差旅费、劳保装备费、福利费、保险费等）、辅助人员费、设施设备费（包括办公用房、生活用房、办公费、交通费、通讯费、生活设施用品费等）、管理费、资料费、利润和税金等所有费用。

3.2.3询价人除为投标人的现场审核工作提供必要的办公条件外，不提供任何办公设施和物品。投标人的生活用房，办公、生活设施以及交通、通讯等费用均由投标人自行列入投标报价。

3.2.4	投标人一旦投标，应确认其投标书已全面理解本询价文件的内容与要求，其报价已包括该项费率所应包含的全部工作内容。即使询价文件未列出该项费率对应的工作内容，询价人认为投标人在报价中也应充分考虑到。

3.2.5投标人所报的费率、计费标准和方法在合同履行过程中（包括实际委托工作量有变化时）固定不变。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

3.2.6投标报价表填写不完整，或分项费率、分项暂估价与暂估总价计算结果不一致时，将导致投标被否决。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担询价文件和法律规定的责任，询价人可以不退还其投标保证金。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，询价人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标人员会将否决其投标。

3.4.3 询价人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金；询价人与中标人合同签订后5日内，退还中标单位的投标保证金（询价人与中标人签订的书面合同）。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在提交投标文件截止时间后到询价文件规定的投标有效期内撤回、补充、修改或替代投标文件的；

⑵ 投标人依法属于或被视为串通投标行为的；

⑶ 投标人以他人名义投标或弄虚作假的；

⑷ 投标人以行贿谋取中标的；

⑸ 中标人不按询价文件要求提交履约保证金的；

⑹ 投标人提出的异议捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料的；

⑺ 中标人除不可抗力和询价人认可的合理原因放弃中标的；

⑻ 中标人无正当理由不与询价人签订合同的；

⑼ 中标人在签订合同时向询价人提出附加条件的。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书及附注的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同和定案表（概算审定会签页）的复印件；人员业绩须有成果文件本人签署页的证明；业绩证明资料每张表格只填写一个项目，并标明序号，每张表格中须填写该业绩的合同对方联系人及电话。

3.5.4 “近年发生的违法、诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标人员会认为中标人的备选投标方案优于其按照询价文件要求编制的投标方案的，询价人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于询价人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对询价文件有关服务周期、投标有效期、编制审核工作的要求和内容、询价范围等实质性内容作出响应。不同于询价文件具体条款的内容，编写到差异表中。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表和本须知附录一规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，询价人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，询价人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知询价人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。询价人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

询价人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

6. 评标

6.1 评标人员

6.1.1 评标由询价人依法组建的评标人员负责。评标人员由有关技术、经济等方面的专家组成。评标人员成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标人员成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系；

（6）其他法律、法规、规章规定的应予回避的情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标人员按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标人员直接确定中标人外，询价人依据评标人员推荐的中标候选人确定中标人，评标人员推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，询价人认为可能影响其履约能力的，在发出中标通知书前，由原评标人员按照询价文件规定的标准和方法审查确认。

7.2签订合同

7.2.1询价人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，根据询价文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，询价人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给询价人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.2.2中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与询价人签订合同的，在签订合同时向询价人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；给询价人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对询价人的损失承担赔偿责任。

8．重新询价和不再询价

8.1 重新询价

## 有下列情形之一的，询价人将重新询价：

## ⑴投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于3个的；

## ⑵经评标人员评审后否决所有投标的。

8.2 不再询价

## 重新询价后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行询价。

9. 纪律和监督

## 9.1 对询价人的纪律要求

## 询价人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 9.2 对投标人的纪律要求

## 投标人不得相互串通投标或者与询价人串通投标，不得向询价人或者评标人员成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 9.3 对评标人员的纪律要求

## 评标人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标人员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

## 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议和投诉

投标人或者其他利害关系人对询价文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；询价人可不予受理的异议：

（1）	异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（2）	个人提出的异议资料未署具真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议，异议资料未经法定代表人签字并加盖公章的；

（3）	已经进行过答复的异议，且没有提出新的证据或资料的。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.6、特殊情况

9.6.1评标人员应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标人员应当封存全部投标文件和评标记录。待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标人员继续评标。

9.6.2除非发生下列情形之一，评标人员成员不得在评标中途更换：

① 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；

② 根据法律法规规定，某个或某几个评标人员成员需要回避。

③ 退出评标的评标人员成员，其已经完成的评标行为无效。由询价人根据本询价文件规定的评标人员成员产生方式另行确定替代者进行评标。

9.6.3因通过初步评审的有效投标人不足3个，但评标人员认为投标仍具有竞争性的，评标人员将继续进行详细评审。

9.6.4在任何评标环节中，需评标人员成员就某项定性的评审结论做出表决的，由评标人员全休成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 投标人须知附录一：投标文件的内容、编制、签署、装订、密封、标记的要求

1、投标文件编制要求

同投标文件须知第3.7项要求。

2、投标文件的签署

2.1投标文件封面应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交授权委托书。投标文件授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求。

2.2除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。

3、投标文件的装订

投标文件的装订要求：投标文件投标函、商务部分、资格审查资料部分、技术部分应装订成一册，采用胶装方式装订，不得采用豪华硬封皮，装订应牢固、不宜拆散和换页，不得采用活页装订。（页幅较大的图纸可单独装订）。

4、投标文件的密封

应将投标文件正本、所有的副本以及电子版本分开密封装在单独的密封袋中，且在密封袋上标明“正本”“副本”“电子版本”字样。

5、投标文件的标记

5.1投标人应按本须知前附表第3.7.4规定的数量提供投标文件，每套投标文件须清楚地标明“投标文件-正本”或“投标文件-副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

5.2在外层封套上均应注明下列识别标志：

a.项目名称；

b.询价编号；

c.“   年   月   日上午   时   分（北京时间）开标，此时间以前不得开启”的字样。

5.3如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按上述投标文件的密封的规定进行密封和标记后，按询价文件注明的地址在投标截止时间前送达开标现场。

## 5.4如果投标文件没有按有关规定进行标记和密封，询价人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

## 1、初步评审

| 条款号 | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件的签署及盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求，按询价文件规定格式填报了所有数据，字迹清晰可辨，并符合询价文件其他规定 |
|  |  | 授权委托书 | 投标文件由授权委托人签署的，应按照询价文件的格式出具授权委托书 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 其他 | 投标文件符合询价文件强制性、关键性形式要求 |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 财务状况 | 具备有效的经会计师事务所或者审计机构审计的近三年的财务报表 |
|  |  | 项目业绩 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 从事化工行业工程造价工作年限评审标准：“投标人须知”3.5.3款个人业绩证明资料可证明工作年限或个人相关专业的毕业证、职称证或资格证时间可证明工作年限。 |
|  |  | 其他 | 符合法律、法规、规章规定的资格性要求 |
| 2.1.1 | 响应性评审标准 | 投标报价成本评审 | 投标报价明显低于其他投标人报价的，评标人员有权按评标办法2.2.2规定要求投标人进行澄清说明，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标人员可判定为投标报价低于成本价。 |
|  |  | 投标内容及范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 服务周期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量承诺 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合询价文件给出的格式及要求，投标报价范围及内容完整，分项费率、分项暂估价与暂估总价计算结果一致 |
|  |  | 其他 | 符合询价文件实质性要求 |

## 2、详细评审

## 评标人员将根据询价文件确定的评标办法和评标标准，仅对初步审查合格的投标文件进行详细评审。详细评分标准如下：

## 2.2.1.1报价、商务及技术详细评分标准：

| 序号 | 项目名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 （总分100 分） | 评分因素 | 分值 |
|  |  | 投标报价 | 70 |
|  |  | 业绩评审 | 20 |
|  |  | 技术评审 | 10 |
| 2 | 评标基准价计算方法 | （1）暂估总价评标价的确定：评标价=投标人暂估总价文字报价； （2） 暂估总价评标基准价的确定：所有评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标基准价（如果投标单位少于5家，则计算时不去掉最高值和最低值）； |
| 3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 暂估总价偏差率=（投标人暂估总价评标价-暂估总价评标基准价）/暂估总价评标基准价×100% |
| 评分因素、分值权重及评分标准 |
| 序号 | 评分 因素 | 分值 权重 | 各评分因素 细项 | 分值 | 评分标准 |
| 4 | 投标报价评分 | 70分 | 暂估总价 | 70分 | 投标人的暂估总价评标价等于暂估总价评标基准价时得60分； 投标人的暂估总价评标价在暂估总价评标基准价的基础上每增加1%，以60分为基础扣除1分，减到35分为止； 当投标人的暂估总价评标价在暂估总价评标基准价基础上每减少1%，以60分为基础加1分，最多加10分； |
| 5 | 业绩评审评分 | 20分 | 投标人业绩 | 6分 | 投标人在具有3个石油化工或精致磷酸装置概预算审查咨询业绩的基础上，每多一项石油化工或精致磷酸装置造价咨询业绩得2分，本项最多得6分。 |
|  |  |  | 项目负责人业绩 | 6分 | 项目负责人每有1项化工项目造价咨询业绩得2分，没有不得分，本项最多得4分。并出具2021年01月至今（不少于连续6个月）在本（分）公司交纳的养老保险金证明。 |
|  |  |  | 项目班子 | 8分 | 人员数量、能力满足需要，专业划分合理、配备齐全，土建、管道设备、电气、仪表专业人员配备齐全得6分 ，少一个专业扣2分，人员数量不充足的可酌情减0-2分。造价人员专业优先以造价员证书专业认定，其次以毕业证或职称证专业辅助认定。 |
|  |  |  |  |  | 人员要求有5年以上造价咨询经验（造价员或造价师持证时间），满足要求得2分，每出现一人不符合资质及经验（5年以上）要求，在基本分的基础上扣1分，扣完为止。 |
| 6 | 技 术 评 审 评 分 | 10分 | 咨询服务方案的完整性 | 2分 | 包含但不限于：工作方案的全面、系统、完整、阐明服务目的、服务范围、服务内容、服务策略、重点服务领域、保证措施、服务工作安排、人员组织和分工等。按照优（1-2分）、良（0.5-1分）、一般（0-0.5分）进行打分。 |
|  |  |  | 咨询服务方案质量 | 3分 | 工作方案科学合理，操作性强，服务程序安排合理，人员分工明确，服务方案具体、针对性强、重点突出、质量、时间控制措施得当，合理化建议可行。按照优（2-3分）、良（1-2分）、一般（0-1）分进行打分。 |
|  |  |  | 咨询服务的重点、难点分析 | 1分 | 咨询服务方案中本工程造价咨询的难点、要点阐述明确且恰当。按照优（0.6-1分）、良（0.3-0.6分）、一般（0-0.3分）进行打分。 |
|  |  |  | 造价控制措施 | 1分 | 咨询服务方案中造价控制措施和手段合理且可靠。按照优（0.6-1分）、良（0.3-0.6分）、一般（0-0.3分）进行打分。 |
|  |  |  | 质量承诺及保证措施 | 1分 | 根据投标人质量承诺及保证措施，按照优（0.6-1分）、良（0.3-0.6分）、一般（0-0.3分）进行打分。 |
|  |  |  | 进度承诺及保证措施 | 1分 | 根据投标人进度承诺及保证措施，按照优（0.6-1分）、良（0.3-0.6分）、一般（0-0.3分）进行打分。 |
|  |  |  | 咨询服务合理化建议 | 1分 | 合理化建议具体可行，对项目建设有益的，按照优（0.6-1分）、良（0.3-0.6分）、一般（0-0.3）分进行打分。 |
| 备注 | 1、评分计算保留2位小数，第三位小数四舍五入。 2、有效业绩认定： （1）单位业绩以合同及成果文件定案表（概预算审定会签页）为准；项目负责人业绩与企业业绩可累计计分。项目负责人业绩须有成果文件本人签署页的证明，业绩资料需体现项目负责人姓名为准，否则不予认可； （2）同一建设项目的造价咨询业绩不重复计分。 3、项目班子配备以投标人出具的项目班子成员相关证书的复印件为计分依据，人员证书不重复计分。 4、本表中分值范围均不包含下限本数。 |

### 二、评标办法正文

1、评标方法

1.1本次评标采用综合评估法。评标人员对满足询价文件实质性要求的投标文件按评分标准进行打分。

2、评标程序

2.1 初步评审

2.1.1 初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审，主要审查投标人是否具备投标资格、投标文件的内容是否完整、文件签署是否齐全以及是否实质上响应了询价文件的全部条款、条件和规格等要求，而没有重大偏离。评审内容见评标办法前附表。

（1） 实质上响应，是指投标文件应与询价文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的询价人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应询价文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（2）重大偏离是指影响到询价文件规定的范围和质量，或者实质上与询价文件不一致，并且限制了询价人的权利和投标人的义务的规定。而接受这些偏离将会对其他提交了实质性响应投标的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

2.1.2出现下列情况之一的投标，将不进入详细评审：

（1）不符合询价文件规定的“投标人资格要求”的；

（2）投标文件无法定代表人签字或授权委托人无有效授权书的；

（3）投标文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应的；

（4）投标人以他人名义投标、串通投标或者弄虚作假等行为的；

（5）不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

2.1.3投标人出现下列投标文件将被视为无效投标的情况：

（1）投标人不按评标人员要求澄清、说明或补正的；

（2）在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标人员认定投标人的投标不符合评标办法中规定的任何一项评审标准的；

（3）因投标人原因出现的错漏项、单价、合价遗漏且不在可修正范围的；

（4）投标文件出现重大偏离的；

（5）法律法规规定的其它情形。

### 2.2 详细评审

2.2.1评标人员按本章评标办法前附表第2.2 .1.1、2.2.1.2款规定的标准进行评审。

2.2.2成本评审：评标人员发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本价的，有权要求投标人进行澄清说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标人员可判定该投标人以低于成本报价竞标的，其投标将被否决。

2.3投标文件的澄清和补正

2.3.1在评标过程中，评标人员可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，或对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或对细微偏差进行补正。评标人员不接受投标人主动提出的澄清或补正。

2.3.2有关澄清的要求与答复均应以书面形式提交。投标人不得在澄清答复时对其投标文件进行实质性修改。投标人不按照评标人员要求澄清、说明和补正的，其投标无效。

2.4评标结果

评标人员根据综合得分情况对投标人进行排序，并根据综合得分由高到低顺序向询价人推荐中标候选人，当综合评分相等时，以投标报价较低的优先，询价人根据评标人员的评审意见从推荐的中标候选人中确定中标人。评标人不能保证投标报价最低的投标人中标。

# 第四章   合同条款与格式

合同条款

一、建设工程造价咨询合同

（以下简称委托人）与（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

（1） 项目名称：内蒙古大地云天化工有限公司100Kt/a(85% H3PO4)湿法磷酸精制项目造价咨询服务

（2） 服务类别：全过程工程造价咨询服务

主要工作内容包括但不仅限于：

- （一） 对投标（询价）文件中商务部分进行评审，核对投标人工程量是否准确，经核对后的工程量误差在5%以内，避免重大漏项；审核投标人报价是否合理，参加评标过程中的清标工作并对清标结果负责；本项工程不编制工程量清单和标底。

（二） 施工阶段全过程跟踪造价控制咨询服务包括经济签证、材料询价、材料计划审查、工程进度款报表审查等；

（三）工程结算审核（包括工程结算、业主供应的设备材料及备品备件领用审查等），出具工程结算审定报告；

（四）配合二审并一次性通过，二审后误差率在3%以内，如咨询人二次审核单个合同误差超过3%，超出部分按十倍的赔偿金赔付委托人，情节严重者追究其刑事责任。

（五）业主委托的其他工程造价服务。

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1．建设工程造价咨询合同标准条款；

2．建设工程造价咨询合同专用条款；

3. 中标通知书；

4. 询价文件；

5. 投标文件；

6．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、本合同的措词和用语与所属建筑工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

五、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

六、委托人同意按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

七、本合同的建设工程造价咨询业务自签订合同之日起，至完成合同约定的全部造价咨询服务内容为止。

八、本合同约定的工作内容如有变动，双方另行签订补充协议。

九、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

十、本合同自双方签字盖章之日起生效。

（本页为签字盖章页）

| 委托人：（盖章） | 咨询人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 | 法定代表人或 |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号 | 税号： |
| 签订日期：年 月 日 | 签订日期：年 月 日 |

## 二、建设工程造价咨询合同标准条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1. “委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2. “咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3. “第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4. “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条　咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1. “正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

2. “附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3. “额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据本合同第十三条和第二十条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

第六条　在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第七条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

第八条　委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条　委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条　委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利

第十一条　委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

1. 咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2. 咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3. 咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利

第十二条　委托人有下列权利：

1. 委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2. 委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3. 当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任

第十三条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条　咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

第十五条　咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

第十六条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十七条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止

第十九条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长。

第二十一条　咨询人由于自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，不应视为额外服务。

第二十二条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十三条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十四条　正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十五条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期存款乘以拖欠酬金时间计算。

第二十六条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十七条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其　　他

第二十八条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第二十九条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十一条　除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第三十二条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，向项目所在地人民法院提起诉讼。

## 三、建设工程造价咨询合同专用条款

第一条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：执行国家及内蒙古自治区现行的相关法律法规、规范及办法。

第二条　咨询人向委托人提供的咨询业务范围：本次招标范围为内蒙古大地云天化工有限公司100Kt/a(85% H3PO4)湿法磷酸精制项目造价咨询服务。

第三条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：设计院出施工蓝图后，按项目实施情况分阶段提供。

第四条　委托人应对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第五条　咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。赔偿金=直接经济损失×20.0%，累计赔偿总额不超过项目酬金总额。

如咨询人审计误差超过3%，超出部分按10倍的赔偿金赔付委托人，情节严重者，追究其刑事责任。

- 造价咨询服务工作应符合国家、地方及行业现行相关标准和规范，应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，满足询价人的管理需要，符合审计部门的审计要求，审计后误差率在3%以内。工程开标后清标工作，施工结束后的结算审核等造价服务工作，咨询人需按委托人招标进度及委托人要求的时间完成造价咨询服务工作。

- 工作进度要求

1）编制招标文件商务部分项目名称、消标工作，必须在业主规定的时间完成

2)材料询价、现场签证三日内完成；

3）进度款审核,七日内完成

4)工程结算收到结算资料和结算书后20-60天内完成

a合同金额在500万以下,20天完成结算工作，并出具结算审核报告。

b合同金额在500万-2000万,30天完成结算工作，并出具结算审核报告。

c合同金额在2000万-5000万,45天完成结算工作，并出具结算审核报告。

d合同金额在5000万以上,60天完成结算工作，并出具结算审核报告。

5）其他工作必须在业主规定时间完成。

第七条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付咨询人的服务酬金：

1. 结算方式：

1.1全过程工程造价咨询服务基本费＝送审的工程结算造价总额（不含设备购置费）×工程造价咨询服务基本费率    ‰。

1.2工程结算审核成效附加费＝送审工程结算造价总额（含设备购置费）与审定工程结算造价总额的差额×工程结算审核成效附加费率    %。

1.3工程造价咨询费总额＝全过程工程造价咨询服务基本费+工程结算审核成效附加费。

2. 支付方式：

2.1 工程造价咨询服务合同签订生效且咨询人进入现场后并参与EPC总承包项目评标，EPC总承包合同签订后，支付预计工程造价咨询服务基本费的10%；

2.2 项目开工6个月后，支付预计工程造价咨询服务基本费的20%；

2.3 项目机械竣工后，支付预计工程造价咨询服务基本费的20%；

2.4 工程结算完成后，支付至工程造价咨询服务费总额的90%；

2.5待配合委托人完成财务决算、二审工作后10个工作日内结清工程造价咨询服务费余款。

第八条　双方同意用   人民币   支付酬金。

第九条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可依法向项目所在地人民法院起诉。

附加协议条款：

1. 本合同签订生效后15天内，咨询人应向委托人提供《工程造价咨询大纲》及其实施细则（一式四份）。委托人自收到《工程造价咨询大纲》及其实施细则之日起30天内审核完毕。

2. 咨询人在履约过程中，应严格按询价文件要求和投标文件承诺执行，优质、高效地完成所承担的工程造价咨询业务。

3. 本项目的项目经理是xxx（其素质及能力要求等，按询价文件相关要求执行），项目经理按委托人要求在现场或委托人提供的办公室工作，委派满足工作需要的造价人员（至少xxx人）进驻现场办公，明确派驻人员名单（附表）。委托人免费提供办公场所，其余费用由咨询人承担。

4. 咨询人派驻现场的项目经理，必须是专职项目经理，不得挂职（或兼职），接受委托人严格的考勤管理，且未经委托人同意，不得擅自离开。否则，咨询人将向委托人支付2000.00元/人次的违约金。

5. 咨询人应根据工作需要，参与监理、造价、设计等相关会议（委托人通知）。

6. 为了保证项目造价咨询各项工作正常进行，确保项目造价咨询人员队伍的稳定，咨询人派驻现场的工程造价专业人员必须是咨询人的正式员工，其专业水平及数量必须满足相应的工程造价管理需要，且未经委托人同意，不得擅自更换。否则，咨询人每擅自更换造价专业人员，咨询人将向委托人支付2万元/人次的违约金；咨询人擅自更换项目经理，咨询人将向委托人支付5万元/人次的违约金。对不符合要求的，委托人有权要求咨询人更换相关人员，咨询人拒绝更换的，委托人有权终止合同，一切责任、损失均由咨询人承担。

7. 在合同履行期间，咨询人应对派驻的造价人员进行严格考勤管理，遵守委托人的现场管理规定，并对其财产、人身安全等自行负责。

8. 本合同约定的工作内容如有变动，双方另行签订补充协议。

9. 本项目询价文件和投标文件及其承诺内容，除本合同另有约定外，均为本合同的组成内容，双方均应遵守执行。

10. 本合同未尽事宜，双方协商解决或另订立补充协议。

合同附件一

廉政合同

委托人：

咨询人：

为加强合同签订和执行中的廉政纪律，防止违法违纪行为的发生，双方签订本合同。

一、委托人责任

1.不利用工作之便接受咨询人赠送的礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证等。

2.不利用工作之便接受咨询人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.不利用工作之便为亲友谋取私利，让其从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程装修等活动。

4.不在咨询人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。

5.不参加由咨询人提供的高档宴请、娱乐、旅游等消费活动。

二、咨询人责任

1.不以任何名义向委托人人员赠送钱物。

2.不以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

3.不弄虚作假、偷工减料，不提供假冒伪劣或不符合国家标准的劣质产品。

4.不损害委托人利益。

三、双方共同责任

1.不在非公务场合谈业务；

2.不一对一谈业务。

3.不以任何名义互相宴请。

4.分别对双方所属人员经常进行法制教育和廉政教育。

5.互相监督，发现重大违规违纪现象时，可向双方监察部门举报。

四、违约责任

1.如委托人人员涉及违反本合同约定，委托人必须按照廉政纪律严肃处理。同时，向咨询人通报处理结果。

2.如咨询人人员涉及违反本合同约定，委托人将视违约情节轻重，对咨询人采取警告、中止执行合同、宣告中标无效等处理措施。

五、双方监察部门对本合同的履行情况进行监督检查。

六、本合同随主合同一并签订。

七、本合同有效时间随主合同的有效时间。

八、本合同经双方代表签字盖章后生效。合同一式四份，双方各执两份。

| 委托人（盖章）： |  | 咨询人（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表（签字）： |  | 代表（签字）： |  |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

合同附件二

HSE管理协议书

委托人：

咨询人：

一  目的：

为贯彻执行国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针、“预防为主、防治结合”的职业病防治方针和“预防为主、防消结合”的消防方针，加强对咨询人安全、环保、保卫、消防及职业卫生作业监督管理，防止和减少生产安全生产事故、环保事故、火灾事故及职业卫生事故的发生，保证施工工作的顺利进行。根据中华人民共和国《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《治安管理处罚条例》、《中华人民共和国消防法》、《职业病防治法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律、法规、标准的规定，结合公司生产特点的实际情况，在双方平等自愿、协商一致的基础上，订立如下协议。

二   协议适用范围

本协议适用于对进入内蒙古大地云天化工有限公司所辖区域内进行施工作业的所有施工作业单位的管理。

三   委托人的责任和义务

1.委托人有权对咨询人的安全生产资质、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。

2.根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国职业病防治法》有关规定，委托人以会议、安全教育培训、隐患整改通知书、安全告知书等书面材料形式向咨询人提供安全管理要求、环境管理要求、作业注意事项等信息。

3.委托人有权对咨询人施工作业过程中的安全、环保、保卫、消防及职业卫生情况进行监督检查和考核，有权责成咨询人对存在的问题和隐患进行整改。咨询人未按要求进行整改，委托人有权责令咨询人停工整顿（直到整改完成并由委托人相关管理人员验证后方可复工）。

4.委托人有责任和义务监督约束本单位职工在进入咨询人施工现场时，严格遵守有关安全环保规章制度，履行各自的安全环保职责。

5.委托人项目负责人向咨询人下达施工任务时，必须严格执行安全生产“五同时”的规定，根据作业项目要求，组织制定施工方案，落实施工的安全防范措施，具备安全施工条件后，组织咨询人项目负责人进行安全技术措施的交底工作，督促咨询人落实安全、环保及职业卫生防范措施。

6.在作业过程中，委托人项目负责人、安全管理人员、项目区域单位管理人员有权对咨询人现场安全作业情况进行检查，督促咨询人从业人员严格执行委托人的安全生产规章制度；有权要求施工单位提供相关的作业人员的证书、证件，发现无证作业现象，委托人管理人员责令停工，并作相应处罚。

7.委托人管理人员在收到咨询人对委托人管理人员违章指挥、强令冒险作业的控告、投诉（以书面为准）后，不进行核实、纠正而导致发生事故的，由委托人负责；咨询人不投诉、不控告的，委托人则视为无违纪行为，由此所引发的事故由咨询人负责。

8.委托人发现咨询人施工人员作业过程中存在着事故隐患或违章行为的，委托人有权现场提醒、提示或以文件、整改通知、会议纪要等书面形式通知咨询人并要求整改。

9.咨询人人员在委托人区域内作业时，发生伤亡事故，委托人需协助咨询人及时组织力量抢救伤员，保护现场，同时委托人必须督促咨询人按相关规定向当地政府安全生产监督管理部门报告。

10．委托人负责将其有关安全管理方面涉及施工管理的规章制度、规定、规程、文件复印提供给咨询人，供其组织学习培训。

四   咨询人的责任和义务

1．咨询人应严格遵守《安全生产法》、《环境保护法》、《职业病防治法》、《劳动法》、《消防法》、《国务院安全生产管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《内蒙古自治区安全生产条例》及相关法律、法规和行业标准的规定和委托人项目施工安全、环保、保卫、消防及及职业卫生管理的相关规定。

2．咨询人必须具有独立法人资格，对本单位的劳动力组织和安全生产负责，通过实施有效的管理来履行安全生产、环境保护、职业病防治、劳动保护等方面的法律责任。 咨询人必须对其所使用的人员进行危险、危害因素的告知、劳动保护用品使用培训、安全知识教育培训、职业病防治教育等。

3．咨询人应依据《安全生产法》、《环境保护法》、《职业病防治法》、《消防法》及相关法律、法规和行业标准，建立健全以安全、环保、保卫、消防及职业卫生责任制为核心的各项规章制度、作业规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。

4．咨询人应为工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施及个人劳动防护用品，保证合格的安全环保工作条件。咨询人必须有针对性的制定相应的防范措施和个人防护措施，并督促从业人员正确使用个人劳动防护用品。

5．咨询人进入施工现场必须遵守委托人有关安全、环保、消防、职业卫生规章制度，自觉接受委托人有关部门监督检查和安全管理。违反委托人有关规章制度的将按委托人项目施工安全、环保及职业卫生管理规定进行处罚。

6．咨询人招用或雇佣人员时，必须按照《中华人民共和国劳动法》及国家有关规定招用。

7．咨询人应配置符合安全环保要求的管理人员进行作业，必须组织所有作业人员进行安全环保及职业卫生培训教育，并考试合格，未经教育培训的人员，严禁参加施工作业。

8．特种作业人员必须持有相应作业项目的《特种作业证》，严禁使用无证人员进行特种作业。

9．咨询人进入生产区域应严格遵守委托人项目施工安全、环保、保卫、消防及职业卫生管理规定，严禁酒后上班。

10．咨询人在施工作业开始前，应制定施工安全环保技术方案，严格遵照执行。

11．咨询人施工用电、用水、用汽、用气等必须经委托人相关部门批准后，由专业人员进行搭接，严禁私自搭接，经批准搭接后用电、用水、用汽、用气只能在指定地点使用，严禁私自改变使用地点。

12．咨询人登高作业必须搭设脚手架、跳板等，系好安全带，戴好安全帽，地面上且应进行必要的防护和警戒，必要时设专人看护或拉防护网。

13．咨询人应按国家有关法规为参与项目施工的全体人员、设备办理保险手续，并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。

14．咨询人应当要求委托人人员在进入施工现场时，严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。

15．咨询人有义务定期向委托人汇报安全环保情况，接受委托人的安全环保等的监督检查。

16．施工作业过程组织由咨询人全面负责。咨询人在施工作业开始前应成立安全环保领导小组，明确项目安全环保管理人员及职责，确保安全环保责任得到有效落实。

17．咨询人对重大项目在施工前，应组织编制《施工安全环保技术方案》，对项目施工风险进行全面识别和评估，并根据识别评估结果，制定风险削减和控制措施以及有关规程和制度，并在施工作业中落实。

18．咨询人应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养，特种设备（压力容器、起重机械等）必须经有关部门检验，取得合格证后方可投入使用。

19．咨询人在施工作业过程中，不得违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

20．咨询人在作业过程中，必须对本单位安全环保情况进行经常性检查，及时整改事故隐患。

21．咨询人在购置、使用、运输、贮存与作业有关的危险化学品、民爆物品等危险物品时，必须按规定到地方政府办理审批手续。

22．咨询人发生安全事故，由咨询人向属地安全生产监督管理部门上报。

23．咨询人应加强作业现场的安全管理，建立相应的安全管理制度，并必须配备专、兼职安全管理人员，对整个施工过程中本单位消防安全工作全面负责，积极贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，抓好施工现场的火灾预防工作，履行消防安全职责，保障消防安全。

24．咨询人从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场。

25．咨询人负责对本单位在施工过程中发生的伤亡事故的调查和处理，并将事故调查处理文件抄报委托人施工主管部门。

26.咨询人应满足国家安全规定及遵守委托人公司的相关安全管理制度。

五、环境保护

1．咨询人应严格遵守有关国家及内蒙古自治区的环境保护法律法规的要求。

2．咨询人在施工过程中应保持作业现场环境卫生、整洁。检修完毕，应做到工完、料尽、场地清。对各类检修废弃物应按照委托人项目施工安全、环保、保卫、消防及职业卫生管理规定及废弃物管理的有关规定进行处理。

3．咨询人在施工过程中产生的废液、油污等必须进行妥善处置；不得将油类物品、废液等排至（倾倒或冲洗）水系统。

六、咨询人从业人员的安全教育培训

1．咨询人应对本单位施工作业人员进行相应的安全教育培训，为保证教育培训效果和质量，须经考试合格，并做好相应记录。未进行安全教育培训的施工人员，不得在委托人区域内从事施工作业活动。咨询人不得使用未经安全教育培训的人员进行施工作业。

2．咨询人每月必须对所用施工人员进行至少一次的安全教育培训，并做好教育培训记录。委托人相关管理人员及区域安全负责人有权对咨询人人员的持证情况进行检查，对无证作业人员有权令其停止作业。

七、事故处理与违约责任

1．工程未经过验收交付，委托人提前动用相关设施引发事故时，由委托人承担全部责任。

2．在作业过程中，咨询人人员发生安全事故导致人员伤亡，其责任由咨询人全部承担。

3．咨询人人员在委托人区域内作业发生因工伤亡事故，按隶属劳动关系由咨询人负责向归口安全监督管理部门统计上报。

4．双方应严格执行安全生产规章制度，落实安全生产管理责任，确保经营活动的顺利进行。若因管理不善导致重大事故发生，造成对方人员伤亡和财产损失，由责任方负责赔偿。

八、咨询人声明

咨询人必须作如下六点声明后，方可签订本协议并从事相关作业。

1．咨询人声明所有作业人员经安全培训，并持证上岗。

2．咨询人声明所有作业人员经过培训，了解委托人作业现场环境特点及相关安全、环保及职业卫生注意事项。

3．咨询人声明遵守国家的相关法律法规，文明施工。

4．咨询人声明为保护环境资源，愿遵守相关环境保护要求。

5．咨询人声明违反委托人相关管理规定或违章作业，愿按委托人要求立即组织整改，并接受委托人的相应考核。

6．咨询人声明遵守国家安监总局第64号令《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》。

九、协议说明

本协议自双方签字盖章之日起生效。

未尽事宜双方协商解决，任何由于本协议所产生或与本协议有关的争议，如未能通过协商解决，则交上级有关部门处理。

本协议一式四份，双方各执两份。

| 委托人（盖章）： |  | 咨询人（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表（签字）： |  | 代表（签字）： |  |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

# 第五章  工作范围及要求

1．概述

内蒙古大地云天化工有限公司100Kt/a(85% H3PO4)湿法磷酸精制项目主要包括：原料磷酸预处理工序、磷酸萃取净化工序、75% H3PO4磷酸浓缩工序、75% H3PO4磷酸深脱氟工序、85% H3PO4磷酸浓缩工序、85% H3PO4磷酸深脱色工序、臭氧曝气脱氯工序、萃余稀酸浓缩等工序。另需包含磷酸罐区、新建循环水站、工艺外管及管廊架，供配电、仪表、自控系统、安全消防职卫等设施、其他辅助设施等

工程建设方式采用EPC总承包模式。在建设过程中，询价人有权根据工程项目的情况调整工作范围。

2. 服务范围及要求

2.1．服务范围

（1）对投标（询价）文件中商务部分进行评审，核对投标人工程量是否准确，经核对后的工程量误差在5%以内，避免重大漏项；审核投标人报价是否合理，参加评标过程中的清标工作并对清标结果负责；本项工程不编制工程量清单和标底。

（2）施工阶段全过程跟踪造价控制咨询服务包括经济签证、材料询价、材料计划审查、工程进度款报表审查等。

（3）工程结算审核（包括工程结算、业主供应的设备材料及备品备件领用审查等），出具工程结算审定报告；

（4）配合二审并一次性通过，二审后误差率在3%以内，如咨询人二次审核单个合同误差超过3%，超出部分按十倍的赔偿金赔付委托人，情节严重者追究其刑事责任。

（5）业主委托的其他工程造价服务。

造价咨询人员要经常深入现场，了解、掌握实际情况，投标审查、进度结算和竣工结算要紧密联系实际。本合同的所有工作以甲方具体委托任务为准。

2.2审查投标的内容，包括（但不限于）：

- 审查编制方法、计价依据和程序是否符合现行规定，包括定额或指标的适用范围和方法调整方法是否正确

- 审查工程量是否正确。工程量的计算是否根据初步设计图纸、概算定额、工程量计算规则和相关规定的要求进行，有无多算、重算和漏算，尤其是对工程量大，造价高的项目要重点审查

- 审查材料用量和价格。审查主要材料的用量数据是否正确，材料价格水平是否合理。对于数量大，造价高的材料需要进行价格的核实

- 审查设备规格、数量和配置是否符合设计要求，是否与设计数据一致，设备价格是否真实、合理，对于造价高的设备需要进行价格的核实

- 审查建筑安装工程费的各项费用计取是否符合现行规定，计算程序和取费标准是否正确

- 审查综合概算、总概算的编制内容、方法是否符合现行规定和设计文件的要求，是否完整

- 审查总概算文件的组成内容，是否完整地包括了建设项目从筹建到竣工投产的全部费用

- 审查工程建设其他各项费用，是否完整地包含量所有费用项目，计取标准和方法是否符合现行规定、是否合理

- 审查技术经济指标。审查技术经济指标计算方法和程序是否正确，综合指针和单项指针与同类型工程指针相比是否合理。

## 2.3工程量列表编制

## 主要工作内容包括（但不限于）：

- 根据【建设工程工程量列表计价规范】（GB 50500－2008）或甲方指定的其它行业或地方工程量列表编制办法的规定及要求编制工程量列表；

- 乙方需编制包含分部分项工程量列表、措施项目列表、其它项目列表、规费项目列表、税金项目列表及编制说明等相关规范规定的所有内容；

- 乙方需编制用于工程量列表招标的所有表格和文件；

- 乙方负责根据甲方提供的图纸、施工方案及其它设计数据计算工程量，并对工程量及项目特征描述的准确性、工程量列表的完整性负责。

## 2.4招标控制价（及施工图预算）编制（如有）

## 主要工作内容包括（但不限于）：

- 乙方需要根据施工图、工程变更和现行预算定额、费用定额及工程造价规定编制招标控制价（及施工图预算）；包括EPC乙方的施工图预算编制（如果需要）。

- 乙方负责根据现行规定确定人工、机械及材料价格；

- 乙方根据编制要求需询价的设备、材料询价单需报甲方审批；

- 乙方编制的招标控制价需报甲方同意；

- 乙方对其编制的招标控制价的时效性、准确性负责。

2.5施工图预算的审核包括（但不限于）（如有）

- 乙方需要根据施工图、工程变更和现行预算定额、费用定额及各项工程造价规定审核施工图预算，包括限额设计的施工图预算审核；

- 乙方负责根据现行规定确定人工、机械及材料价格；

- 乙方根据审核要求需询价的设备、材料询价单需报甲方审批；

- 乙方审核的施工图预算需报甲方审批；

- 乙方对其审核的施工图预算的准确性负责。

2.6工程进度款结算审核

主要工作内容包括（但不限于）：

- 乙方根据招投标档、合同、施工图、工程变更、现场签证和现行预算定额、费用定额及完成工程的工程量列表、工程进度监测、结合现场实际情况、工程造价规定审核工程进度款；

2）乙方对工程进度款的准确性负责。

## 2.7竣工结算审核

主要工作内容包括（但不限于）：

- 根据国家、地方、行业及甲方的现行规定和工程合同开展竣工结算审核工作；

- 负责审核竣工结算工程量的计算是否正确、合理,包括土建工程钢筋工程量的计算及复核；

- 负责审核竣工结算计价依据是否正确、合理；

- 负责审核竣工结算人工、材料、机械和其它各项费用计取是否符合规定和合同，是否正确合理；

- 负责审核土建工程钢筋工程量计算是否正确合理；

- 负责审核竣工结算的各项资料是否完整、齐全；

- 负责审核竣工结算的办理程序是否正确、合理；

- 乙方对审核结果的准确性负责。

3.其他规定和要求

- 乙方应按照【工程造价咨询企业管理办法】（中华人民共和国建设部令第149号）和中国建设工程造价管理协会颁布的【建设项目设计概算编审规程】（CECA／GC 2—2007）、【工程造价咨询单位执业行为准则】和【造价工程师职业道德行为准则】（中价协(2002)第015号）的规定和要求，以及中石化有关规定等开展工程造价咨询工作

- 乙方必须对咨询成果的准确性、时效性负责

- 乙方必须对咨询成果的保密性负责

- 咨询成果必须公平、公正、实事求是

- 乙方对对咨询成果必须签字并加盖资质章、单位公章

- 乙方需在各项工作开始之前编制工作计划并报甲方审批

- 乙方需在甲方工地现场或经甲方书面批准同意的其它地方开展工作

- 乙方如需在甲方开展工作，则甲方负责提供办公场所及工作的方便，但乙方需自行解决食宿、交通和差旅，并负责乙方工作人员的计算机及软件等

- 甲方有权随时进入乙方工作地点，并随时查看工作进展情况及查看所有审查数据，乙方必须为甲方的检查工作提供方便

- 组织机构及人力资源计划：乙方需根据咨询方案和实际需要保证现场组织机构及人员的配置，在合同生效后

- 乙方需指定项目负责人。所有参与该项目的人员需报业主审批，人员一经批准原则上不得更换，如需更换需经甲方的批准。

- 参与该项目的主要和关键人员必须系国家注册造价咨询工程师，且从事化工行业工程造价相关工作10年以上，其他人员需具有5年以上化工行业工程造价相关工作经验。

4.进度要求

乙方需在工作开展之前编制工作进度计划并报甲方批准，计划一经批准原则上不得改变，除非经甲方批准。乙方应合理制定工作计划，确保审查工作按计划完成。或根据甲方《工作任务委托单》要求。

5.质量控制

- 乙方应建立相应的质量控制体系，分层设置审查质量控制人员，明确责任。对其承担的概算审查工作，包括基础资料的收集、归纳和整理，审核和修改，成果文件的提交和归档，每一步都必须有具体的程序文件和记录。

- 乙方应编制内部的审查计划，并建立责任矩阵图，列明明确的人名及具体责任。

- 乙方提交的成果文件需经责任矩阵图中相关责任人的审核、审查、确认、签字，加盖注册造价工程师执业资格专用章以及单位公章。

- 负责审核、审定的人必须具有与其工作相适应的专业能力和水平，应是这一领域的认可专家。

- 乙方提交的成果文件质量应符合国家或行业工程计价的有关规定、标准、规范的要求。

- 乙方在完成一个阶段的工作后，项目负责人应组织有关人员对甲方进行回访，听取甲方对服务质量的评价意见，及时总结服务的优、缺点和经验教训，将存在的问题纳入质量改进计划，提出相应的改进措施，提高后续服务的质量。

6.HSE

乙方派驻甲方现场人员必须遵守甲方的各项HSE管理规定（签署安全协议），并服从甲方的管理。乙方必须为其员工的安全负责，购买必要的各项保险（如人身意外伤害保险等）。

7.文件提交

竣工结算：附有审核报告（包括签署页）的竣工结算文件五份。

# 第六章  投标文件相关格式

正/副本

内蒙古大地云天化工有限公司100Kt/a(85% H3PO4)湿法磷酸精制项目工程造价咨询服务

投 标 文 件

询价编号：DDYT-05-2112-030

招   标   人：内蒙古大地云天化工有限公司

投标单位（公章）：

投标单位被授权人（签字）：

年    月    日

商

务

部

分

目   录

1、法定代表人证明

2、法定代表人授权委托书

3、投标函

4、投标价（唱标）一览表

5、投标申请人声明

6、廉洁投标承诺书

7、商务条款偏离表

8、投标保证金

9、投标人认为需要说明的其它内容。

### 1法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月             日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

后附法定代表人身份证（正反面复印）

### 2法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我                      （姓名）是                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                                （单位名称）的                 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加  （项目名称）（标段号）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                    性 别：                  年 龄：

单  位：                    部 门：                  职 务：

代理人无权转让委托。

特此委托。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

后附被授权人身份证（正反面复印）

## 3 投标函

致：内蒙古大地云天化工有限公司

根据贵方为内蒙古大地云天化工有限公司100Kt/a(85% H3PO4)湿法磷酸精制项目工程造价咨询服务项目提供的询价文件，询价编号：              ，我方签字代表            [全名、职务]经正式授权并代表投标人 [投标人名称、地址] 提交下述文件正本 一 份及副本 三 份、电子版 一 份：

1. 投标文件商务文件

2. 投标文件技术文件

3. 投标文件资格文件

4. 以 电汇 形式提交的投标保证金，金额为人民币 [金额数] 万元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

4.1我方已仔细研究了　　　　　　（项目名称）   询价文件的全部内容，愿以投标价（唱标）一览表中的费率及暂估价格报价，服务周期：        ，服务质量承诺：        ，保质、保量完成询价人委托的咨询工作。

4.2. 投标人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

4.3. 投标人已详细审查全部询价文件，包括第 [插入编号] 询价文件补充通知[如果有]。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.4. 投标人已详细考虑投标项目中是否涉及专利，如涉及专利费投标人会在分项报价中单列，且承诺涉及专利不会给询价人带来任何经济纠纷。

4.5 本投标有效期为自开标之日起90日。

5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件的，贵方可以不退还投标保证金。

6. 我方承诺，与询价人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是询价人的附属机构。

7. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

投标人授权代表签字：

投标人授权代表姓名、职务：

开户行：

账  号：

投标人名称：

公      章：

日      期：   年    月    日

## 4投标价（唱标）一览表

项 目 名 称：

招 标 编 号：

## 投标货币：人民币       单位： 万元

| 编号 | 项目名称 | 预估计费基数 （万元） | 费率 | 暂估价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程工程造价咨询服务基本费率‰ | 25000 |  |  |
| 2 | 工程结算审核成效附加费率% | 2000 |  |  |
| 暂估总价（万元） | 大 写： 小 写： |
| 服务周期 |  |
| 服务质量承诺 |  |
| 投标声明（如果没有请写“无”） |  |

注：1.  全过程工程造价咨询服务基本费计费基数为委托人送审的工程结算造价总额（不含设备购置费），工程结算审核成效附加费计费基数为送审的工程结算造价总额与审定工程结算造价总额的差额（含设备购置费审减差额），工程造价咨询服务费总额=全过程工程造价咨询服务基本费+工程结算审核成效附加费。

2.全过程工程造价咨询服务基本费率按千分之、工程结算审核成效附加费率按百分之为统一单位报价，保留到小数点后两位。

3.全过程工程造价咨询服务基本费+工程结算审核成效附加费不选用差额定率分档累进方式，只报一个费率综合计价。

4. 全过程工程造价咨询服务基本费取费基数暂按25000万预估，工程结算审核成效附加费暂按2000万预估，最终以实际签订的合同价为准。

投标单位名称：                       （并加盖公章）

授权代表签字：

## 日  期：    年   月   日

5投标申请人声明

本招标项目询价人：

本公司就参加（项目名称）（询价编号） 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向询价人或评标人员成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、询价文件编写工作；本公司与承担本招标项目的业务单位没有隶属关系或其他利害关系。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明

法定代表人或其委托代理人（签字）：

声明企业：（盖单位章）

日  期：   年     月     日

6廉洁投标承诺书

本招标项目询价人：

为了积极配合贵单位进行的（项目名称）（询价编号）的询价工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保询价工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、遵守有关招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位，或恶意串通抬价压价。

4、按照询价文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向询价人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请询价人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销询价人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平公正的任何活动。

6、不向涉及询价的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档用品等。

7、不向贵单位询价人员的配偶、子女分包本次询价项目。

8、不向贵单位涉及询价的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在询价过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察机构举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日  期：   年     月     日

7商务条款偏离表

项目名称：                询价编号：                 标段号：

| 序号 | 询价文件条目号 | 询价文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 投标内容与招标要求的偏离（+、-） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．投标文件与询价文件有差异之处，无论多么微小，均应按偏离表的要求汇总说明，并说明差异的原因及撤回差异时如何引起价格的变化。如无差异，则填“无”。如果投标文件与询价文件的差异之处没有填入“偏离表”中，不管投标人是否在投标文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除投标人已经承诺响应询价文件要求的责任。

2．如果投标人在该项设备的技术和商务的合同谈判中，投标人不得提出“偏离表”之外的任何实质性的偏差。否则询价人有权取消其中标的资格。

投标单位名称：                     （并加盖公章）

被授权人签字：

日  期：   年     月     日

8投标保证金

询价人名称：

我方于      年      月      日参加（项目名称）（询价编号：）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同，投标保证金不予退还。

附：电汇凭证复印件、基本账户开户许可证复印件

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

日  期：      年     月     日

9、投标人认为需要说明的其它内容

技

术

部

分

## （按以下大纲顺序编制，内容自拟）

目    录

投标人可根据项目情况自行详细编制审核工作方案。包括但不限于以下内容：

1. 咨询服务工作方案（包括但不限于工程造价编审委托人应提供的资料，各阶段的工作内容，遵循的规范、规程、规则及行业管理部门相关规定，计算直接费、各项取费采用的定额，非定额类人工费、材料费、机械费的单价确定原则，不同工作内容的各自的质量标准、质量保证措施，各阶段在正常工作条件下所需要的时间，审核的重点与注意事项。在工程造价审核过程中可能出现的问题及处理预案，工程造价审核流程，工程造价定案表格式，服务结束向委托人提交的成果等，还需包括：项目工作计划、工程造价咨询文件资料与出版保证、工程造价咨询服务的管理等，要求投标人自行编制。）

2. 人员配备、设备配置（附件1）

3. 分工与职责

4. 规章制度

5. 工作流程及工作内容

6. 分阶段详细的工作计划、工作方式

7. 保证服务质量的对策和措施

8. 保证服务进度的对策和措施

9. 廉洁自律措施

10. 记录和报告格式

11. 工作要求和有利于询价人的合理化建议

12. 本项目的重点和难点分析

13、其他（投标人认为有必要提供的文件）

附件1：拟投入本项目的设备及其他设施

项目名称：               询价编号：                 标段号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自有 | 租赁 | 合计 |  |

注：投标人应根据本项目的实际编审工作量填入应投入的设备等。

资

格

部

分

目  录

1、投标人基本情况表

2、近三年每年的财务状况表

3、业绩证明资料

4、项目管理机构

5、近三年有无诉讼情况

6、其它有关说明投标人和项目竞争优势的证明资料。

## 以上资料均应有投标人加盖的单位公章，并对其真实性负责。

1、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数 |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本、投标单位基本账户开户许可证、信用中国网站查询截图等材料的影印件或复印件。

2、近三年每年的财务状况表

近三年营业额情况（万元）

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 年平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d=(a+b+c)/3 |

| 开户银行 | 银行名称： |
| --- | --- |
|  | 银行地址： |
|  | 电话 | 联系人 | 部门 | 职务 |
|  | 传真： |

2018年~2020年（近 3 年）的实际资产和负债统计：

| 财务资料 | 2018年~2020年（近 3 年）（万元） |
| --- | --- |
|  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1. 资产总额 |  |  |  |
| 2. 流动资产 |  |  |  |
| 3. 负债总额 |  |  |  |
| 4. 流动负债 |  |  |  |
| 5. 税前利润 |  |  |  |
| 6. 税后利润 |  |  |  |

注：投标人在投标时，必须按该表分别填写，并附近_3_年经审计的财务会计报表，包括审计报告、资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表及附注的复印件。

3、业绩证明资料

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目所在地 |  |
| 3 | 委托人名称 |  |
| 4 | 委托人地址 |  |
| 5 | 委托人电话 |  |
| 6 | 委托联系人姓名 |  |
| 7 | 投资总额 |  |
| 8 | 开工日期 |  |
| 9 | 竣工日期 | （未竣工的项目可填写“未竣工”） |
| 10 | 项目负责人 |  |
| 11 | 业务（现场）技术负责人 |  |
| 12 | 项目描述 |  |

注：本表后附相关证明文件。项目业绩应附合同和定案表（概算审定会签页）的复印件；业绩具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

4、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 本项目拟担任职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原工作或 服务单位 |  |
| 项目管理机构人员配备应满足相应的造价咨询业务需求，由投标人合理规划和组建。 一旦我单位中标，将保证上述项目管理机构配置，否则愿承担相关责任。 |

（二）主要人员简历表

附件1：项目负责人简历表

“主要人员简历表”中的项目负责人应附身份证、注册证书、职称证、毕业证书复印件，管理过的项目业绩须附投标人须知前附表3.5.3款要求的证明资料复印件。

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 注册证书及等级、编号 |  | 专业 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 专业工作年限 |  | 担任同类职务年限 |  |
| 主要工作经历 |
| 建设单位 | 参加过的类似项目名称及规模 | 开竣工日期 | 业主联系人及联系电话 |
|  |  |  | 每个项目须提供固话和手机号码各一个 |

附件2：主要项目管理人员简历表

拟在本项目中任职的主要服务人员等。应附身份证、职业资格注册类证书（如有）、职称证（如有）、毕业证书复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 身份证号码 |  | 聘任时间 |  |
| 资格证书 |
| 资格证书名称和证书号 | 序号 | 资格证书名称 | 证书号 |
| 主要工作业绩 |
| 时间 | 参加过造价编审的工程项目名称 | 担任何职 |

说明：上述主要管理人员分别单独附表说明，每表后附各自的资料。

5、近三年有无诉讼情况

| 项目 | 申请人情况说明 |
| --- | --- |

备注：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

6、其它有关说明投标人和项目竞争优势的证明资料。