内蒙古大地云天化工有限公司

2023年度厂区内绿化种植服务

询价文件

询价编号：DDYT-01-2304-004

询  价 人：内蒙古大地云天化工有限公司

2023年4月

报价一览表

工程名称：2023年度厂区内绿化种植服务

询价编号: DDYT-01-2304-004

| 报价单位 | 种植种类（具体见附表1） | 价款（万元） |
| --- | --- | --- |
|  | 树木新栽及补栽 |  |
|  | 绿化带下沉美化 |  |
|  | 草皮采购 |  |
| 合计 |  |
| 总报价（大写）： 其中增值税税率为： % |
| 报价人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人签字： 日 期： |
| 备注：本报价为包干总价。 报价人应将此报价一览表放在报价文件封面后第一页。 |

目录

第一章  报价邀请书	3

第二章  报价文件格式	12

一  报价一览表	13

二  法定代表人身份证明书	14

三  法定代表人授权委托书(若适用)	15

四  资格及业绩证明件.......................................................................................16

五  报价明细表	17

六  报价人认为需要提供的其它文件（如有）	18

# 第一章  报价邀请书

各报价单位：

内蒙古大地云天化工有限公司就2023年度厂区内绿化种植服务进行询价，欢迎各报价单位参与报价。现将有关事项告知如下：

一、询价概况

内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天”）成立于2014年，注册资本40000万元,由云天化集团有限责任公司与北京大地远通（集团）有限公司共同投资组建，坐落于内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区，是一家生产销售缓控释肥、复合肥、磷酸二铵、磷酸一铵、磷酸等产品的大型磷复肥企业。大地云天以“立足大东北，服务大农业”为发展宗旨，致力于打造中国北方最具竞争优势的磷复肥和磷化工企业，产品国内销售面向东北、华北、西北地区，产品出口面向东南亚、中亚、大洋洲、南美洲等地区,经济效益和社会效益实现稳步提升。本次询价项目位于内蒙古大地云天化工有限公司厂区内。

本次对2023年度厂区内绿化种植服务进行询价。

二、服务内容及标准

本合同约定服务内容为乙方承担甲方2023年度厂区内绿化种植服务，包括厂区树木新栽、补栽、移栽；部分绿化带下沉美化；草皮采购等相关事项。

1.树木的新栽及补栽

1.1本年度新栽区域多处，且较为零散，计划新栽金叶424棵，垂柳397棵，丁香5棵，具体情况见下表：

| 新栽区域 | 金叶榆 | 耐旱垂柳 | 丁香 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全厂围栏内 |  | 397 |  |
| 厂前区 |  |  | 5 |
| 西门外两侧 | 8 |  |  |
| 北门外两侧 | 18 |  |  |
| 备品备件库8号路北 | 21 |  |  |
| 备品备件库8号路南管架下 | 22 |  |  |
| 成品库南空地+转弯处 | 98 |  |  |
| 散存库空地6号路南 | 13 |  |  |
| 生产楼前6号路北 | 63 |  |  |
| 维保厂办公室东 | 22 |  |  |
| 生产楼后5号路南 | 40 |  |  |
| 生产楼后5号路北 | 12 |  |  |
| 生产楼后5号路北空地 | 18 |  |  |
| 磷酸装置西、1号路东内小路两侧 | 37 |  |  |
| 西门内门卫房北管架下 | 21 |  |  |
| 热力装置内空地沿路 | 17 |  |  |
| 热力东1号路西 | 7 |  |  |
| 运肥车辆停车场公厕周围 | 7 |  |  |
| 合计 | 424 | 397 | 5 |

1.2树木补栽、移栽主要以空坑为主，计划补栽树木为杨树124棵、金叶榆277棵、银杏4棵、京桃1棵。具体补栽情况见下表：

| 区域 | 杨树 | 金叶榆 | 云杉 | 银杏 | 京桃 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂前区 | 5 | 9 |  | 4 | 1 |  |
| 总降压站院内 |  |  | 5 |  |  |  |
| 7号路 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8号路 | 55 |  |  |  |  |  |
| 6号路 | 25 |  |  |  |  |  |
| 5号路 | 7 |  |  |  |  |  |
| 3号路 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1号路 | 24 | 4 |  |  |  |  |
| 热力厂装置内 |  | 6 |  |  |  |  |
| 2号路东 |  | 38 |  |  |  | 长期观察发现2号路东环境不利于杨树生长，因此本次计划补栽金叶榆。 |
| 2号路西 |  | 2 | 17 |  |  | 因该路段的云杉已成活良好，为保持一致，本次为空坑补栽，所以还是种云杉. |
| 1号路东十字路口往北至3号路 |  | 75 |  |  |  | 原区域为金叶榆3排，后因管道建设移走了中间1排，现为补栽中间1排。 |
| 1号路东、3号路北至北门 |  | 45 |  |  |  | 原区域为云杉1排，后因管道建设移走，现更换补栽为金叶榆1排。 |
| 4号路氨站院内 |  | 98 | 2 |  |  | 原区域为杨树1排，后因工程建设库房移走，现更换补栽为金叶榆1排 |
| 合计 | 124 | 277 | 24 | 4 | 1 | 24棵云杉从厂内移栽 |

综上所述，本年度计划栽种树木杨树124棵、柳树397棵、金叶榆701棵、云杉24棵、银杏4棵、京桃1棵、丁香5棵。

以上树木新栽及补栽费用报价为包干单价（含苗木采购、运输、种植、人工、保险、工器具、机械、发票、初始浇灌等一切费用，不含养护），全部栽种完后9月份进行验收，最终以实际栽种成活棵数为准。

2.部分绿化带下沉美化：拟对1号路东管道建设过的区域进行下沉处理，以防泥土流入道路，造成环境污染，计划下沉美化面积约为2320平方米，可与树木补栽同步进行。

3.采购可越冬耐寒草皮400平米。

三、服务费用及支付方式

1.服务费用

1.1服务费用为包干总价。如遇特殊情况需增减种植数量或服务内容的，双方协商确认。

1.2以上费用包括服务约定范围内全部服务所发生的包含但不限于人工费、苗木采购费、运输费、机械费、工器具、各类保险、劳保、税金、浇灌等不可预见费用及风险理赔等全部费用。

2.支付方式

2.1合同签订后一周内支付合同价款的60%作为预付款；

2.2剩余尾款在全部服务项目完成、验收后一次性结算；

2.3在乙方向甲方开具增值税发票后，甲方以转账方式进行支付。

四、服务期限

1.计划种植时间为4月14日开始，绿化带下沉及树木新栽、补栽、移栽等种植期为15天，最终以合同签订之日起计算；

2.草皮于5月10日前到厂。

五、要求

1.所有施工人员要严格遵守甲方的厂内管理制度，种植前要按照甲方要求，及时安排作业人员进行入厂培训，提前办理相关入厂手续；手续及培训未完成，不允许入厂作业，该责任及由此产生的损失将由乙方承担。

2.所有树木的种植树坑至少要达到1米深、0.8米宽，围堰为圆形，围堰高度为5-10公分、坑穴0.4-0.6米（依树木种类而定）。

3.绿化带下沉为路沿石顶10公分以下，区域内平整、无石头等杂物，树坑及树坑围堰要符合要求。

4.草皮到厂后，按甲方要求铺至到甲方指定地点（地点统一）。

5.其他苗木采购的最低标准见报价明细表中备注内的要求。

六、甲方的权利及义务

1.甲方对乙方的服务享有监督权、检查权和考核权。

2.甲方有权对乙方的服务提出意见和整改建议。

3.甲方有权监督乙方作业人员遵守厂区相关管理制度。

4.针对乙方服务范围内的工作，如因乙方服务不达标或整改不到位或拒绝整改的，甲方有权委托第三方开展服务，因此产生的全部费用从乙方费用中扣除。

5.乙方未按照甲方要求进行服务的而造成不良影响的，甲方有权追究乙方责任，并由乙方双倍赔偿给甲方，甲方有权从合同费用中进行考核扣除。

6.乙方应在甲方要求的期限内完成工作，如因乙方原因导致日期延误，甲方有权考核乙方500元/天；特殊情况协商解决。

7.甲方有权对服务内容及数量等相关事项进行变更。

七、乙方的权利及义务

1.乙方应按照合同约定保证服务质量标准。

2.乙方人员在工作期间应严格要求工作人员并接受甲方专职人员的监督管理，同时应遵守合同规定，不得随意离开工作岗位及擅自挪用甲方的设施及物品。

3.乙方用工应签订劳动合同，办理各种用工手续（劳动用工手续需在甲方备案），乙方人员在合同期内工作期间发生的工伤事故全部责任及费用均由乙方全部承担。若因用工不当给甲方造成的损失由乙方承担全部责任。

4.乙方负责为供、送货人员投保人身意外险等相关保险，如乙方人员在工作期间遭受意外伤害，由乙方负责向保险公司索赔，甲方只在举证等程序上给予配合。

5.乙方在服务过程中，因工作失误对甲方某些设备设施及用品等进行损坏的，应照价赔偿。

6.乙方应根据甲方提出的变更等要求，及时进行服务调整，以满足甲方需求。

7.服务作业时，乙方要做到工完料尽场地清；在进行苗木、草皮或土壤运输时，要注意苫盖，不要洒落到厂内道路上；服务作业时，不要影响道路卫生及现场的正常生产。

八、报价要求

1．本次报价应符合市场正常价格范围，严禁恶意、虚假竞争，一经发现，取消竞标资格。

2.本次报价为2023年度厂区内绿化种植服务，报价应包含但不限于以下风险：人工工资上涨；设备、材料价格上涨；合同签订生效后政策性文件调整；为保证服务安全而采取的安全、文明、环保措施可能增加的费用；邀请报价文件及报价文件中包含的其它内容；报价文件漏报、少报的工作内容。因以上风险产生的费用由报价人承担。

3.报价人必须按询价报价文件规定的格式要求填列相关表格，表格要求用电子表格填制。

4.报价人应考虑服务期间的全部费用，当合同实施时，本询价范围内报价人没有填入的项目和遗漏内容，毫无例外的认为已包含在其它项目中，结算时不予补给。

5.合同价格调整原则

询价人调整服务内容以及发生服务变更时按以下方式调整合同总价或进行结算：

A 合同中已有适用于新增服务、服务变更的，按合同已有价格计算；

B 合同中只有类似于新增服务、服务变更的，参照类似价格计算；

C 合同中没有适用或类似于新增服务、服务变更的，双方协商确认价格计算。

6.报价范围以邀请报价文件要求为准。

7.报价人的报价应是报价人全面完成邀请报价文件所述全部工作内容的全部报酬。

九、报价文件的组成

1.报价一览表；

2.法定代表人身份证明书；

3.法定代表人授权委托书(若适用)；

4资格证明文件、业绩等（复印件加盖公章）；

5.报价明细表。

十、询价工作安排

本询价内容现场勘察时间为2023年4月10日上午9：30，集合地点在行政楼1楼党建活动室，逾期不候。

报价文件递交地点和截止时间：报价文件必须在2023年4月11日10:00前送达内蒙古赤峰市元宝山镇开发区内蒙古大地云天化工有限公司3楼工程部，或发送到电子邮箱。

询 价 人：内蒙古大地云天化工有限公司

联系地址：内蒙古赤峰市元宝山镇开发区内蒙古大地云天化工有限公司3楼

联系人及电话：丛小龙 13674807886      张丽娜 18247657283

传真： 0476-5922000

电子邮箱：ddytzb@126.com

十一、评价

公司将根据报价情况从价格、业绩等方面进行综合评审。

十二、附表

附表 1：2023年度厂区内绿化种植服务报价明细表

附表1

2023年度厂区内绿化种植服务报价明细表

# 树木新栽、补栽及移栽报价明细

| 序号 | 费用项目 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银中杨 | 124棵 |  |  | 裸根断干，密植，截杆4米,胸径5cm以上 |
| 2 | 金叶榆 | 701棵 |  |  | 米接，截杆2米，6cm以上粗，冠幅0.8-1米 |
| 3 | 耐旱柳树 | 397棵 |  |  | 3-5公分，1.8米高 |
| 4 | 云杉 | 24棵 |  |  | 厂内移栽 |
| 5 | 银杏树 | 4棵 |  |  | 高度5米，胸径8-10公分粗 |
| 6 | 京桃 | 1棵 |  |  | 冠幅好的 |
| 7 | 丁香 | 5棵 |  |  | 冠幅好的 |
| 总 计 |  |  |

# 绿化带下沉美化报价明细

| 序号 | 费用项目 | 数量 | 单价 （元/㎡） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化带下沉美化 | 2320㎡ |  |  |  |
| 总 计 |  |  |

# 三、草皮采购报价明细

| 序号 | 费用项目 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草皮采购 | 400㎡ |  |  |  |
| 总 计 |  |  |

# 第二章  报价文件格式

内蒙古大地云天化工有限公司

2023年度厂区内绿化种植服务报价文件

询价编号：DDYT-01-2304-004

报价人：          		                 （盖章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

日期  ：     年    月    日

## 一  报价一览表

工程名称：2023年度厂区内绿化种植服务

询价编号：DDYT-01-2304-004

| 报价单位 | 种植种类（具体见附表1） | 价款（万元） |
| --- | --- | --- |
|  | 树木新栽及补栽 |  |
|  | 绿化带下沉美化 |  |
|  | 草皮采购 |  |
| 合计 |  |
| 总报价（大写）： 其中增值税税率为： % |
| 报价人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人签字： 日 期： |
| 备注：本报价为包干总价。 报价人应将此报价一览表放在报价文件封面后第一页。 |

## 二  法定代表人身份证明书

法定代表人资格证明书（格式）

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：(单位盖章)

日期：      年   月   日

附法定代表人身份证复印件

注：需将此证明书原件装入报价文件正本中。

## 三  法定代表人授权委托书(若适用)

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：

我        (姓名)系              (报价人名称)的法定代表人，现授权委托我单位    (姓名)为我方代理人，以本单位的名义参加           （询价人）的                 的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权再委托。

特此委托。

委托代理人：        性别：        年龄：

身份证号：          职务：

报价人：          (单位盖章)

法定代表人：(签字)

授权委托代理人：（签字）

日期：     年   月    日

附委托代理人身份证复印件

注：如授权代理人参加报价需将此委托书原件装入报价文件正本中。

## 四  资格及业绩证明文件

- 主要附营业执照、税务登记证、卫生许可证等复印件；

- 主要业绩说明。

## 3. 服务及质量承诺书

## 本单位承诺：

1.保证食品的安全；

2.保证供应及时性；

3.保证保供质量；

4.保证供应价格。

如上述保证出现问题，全权承担责任并赔偿损失。

承诺单位（盖章）：

## 五  报价明细表

# 一、树木新栽、补栽及移栽报价明细

| 序号 | 费用项目 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银中杨 | 124棵 |  |  | 裸根断干，密植，截杆4米,胸径5cm以上 |
| 2 | 金叶榆 | 701棵 |  |  | 米接，截杆2米，6cm以上粗，冠幅0.8-1米 |
| 3 | 耐旱柳树 | 397棵 |  |  | 3-5公分，1.8米高 |
| 4 | 云杉 | 24棵 |  |  | 厂内移栽 |
| 5 | 银杏树 | 4棵 |  |  | 高度5米，胸径8-10公分粗 |
| 6 | 京桃 | 1棵 |  |  | 冠幅好的 |
| 7 | 丁香 | 5棵 |  |  | 冠幅好的 |
| 总 计 |  |  |

# 二、绿化带下沉美化报价明细

| 序号 | 费用项目 | 数量 | 单价 （元/㎡） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化带下沉美化 | 2320㎡ |  |  |  |
| 总 计 |  |  |

# 三、草皮采购报价明细

| 序号 | 费用项目 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草皮采购 | 400㎡ |  |  |  |
| 总 计 |  |  |

六  报价人认为需要提供的其它文件（如有）